Задание ИСР 1.3

Руководство пользователя по YouGile

Введение

YouGile - это инструмент для управления проектами, который позволяет команде разработки координировать работу в едином пространстве. Данное руководство содержит практические инструкции по основным функциям платформы, необходимым для управления разработкой: настройке проекта, работе с задачами и контролю прогресса. Информация представлена в виде конкретных шагов без теоретической части.

Я создал компанию: blue_pig, а также Тестовый проект: Разработка мобильного приложения. Цель руководства: Пошаговое описание работы в YouGile на реальном примере.

1.Создание и базовая настройка проекта

Шаг 1.1: Создание проекта

После входа в YouGile нажмите кнопку + Создать проект.

Рис. 1.1: Главная страница рабочего пространства blue_pig. Кнопка для создания нового проекта.

Шаг 1.2: Настройка канбан-доски (Workflow)

По умолчанию проект создается со стандартными колонками. Нам нужно настроить их под процесс разработки.

- Переименуйте колонки, наведя на заголовок и нажав на значок ... потом на  Редактировать.

- Добавьте новые колонки, нажимая + Добавить столбец справа.

- Удалите лишние колонки.

Итоговый workflow для нашего проекта:

- Backlog (Бэклог)

- Ready for Dev (Готово к разработке)

- In Progress (В работе)

- Code Review (Ревью кода)

- Testing (Тестирование)

- Done (Готово)

Рис. 1.3: Настроенная канбан-доска проекта.

2.Работа с задачами (Карточками)

Шаг 2.1: Создание первой задачи

Нажмите на кнопку «+» в нижней части колонки Backlog.

Рис. 2.1: Создание новой задачи в колонке Backlog.

Рис. 2.2: Окно создания задачи. Указаны название и исполнитель.

Шаг 2.2: Детализация задачи

Откройте созданную карточку. Заполните ее для полного понимания задачи исполнителем.

Рис. 2.3: Детализированная карточка задачи с описанием, чек-листом и метками.

3.Управление процессом разработки

Шаг 3.1: Движение задачи по workflow

Разработчик начинает работу над задачей.

- Он перетаскивает карточку. Разработать экран авторизации из Ready for Dev в колонку In Progress.

- По завершении кодирования он перемещает карточку в Code Review.

- Техлид проводит ревью и, если все хорошо, перемещает в Testing.

- Тестировщик проверяет функциональность и перемещает карточку в Done.

Рис. 3.1: Задача перемещается по колонкам канбан-доски. Виден текущий статус “Готово к разработке”.

Шаг 3.2: Коммуникация внутри задачи

Все обсуждения ведутся в комментариях к карточке.

Рис. 3.2: Лента комментариев внутри карточки.

4.Контроль и планирование

Шаг 4.1: Использование диаграммы Ганта

Перейдите в раздел График Ганта через меню проекта.

Диаграмма автоматически построится, если у задач заданы даты начала и окончания. Вы можете визуально оценить сроки и зависимости.

Рис. 4.1: Диаграмма Ганта для проекта. Видны сроки задач и их взаимосвязи.

5. Резюме: Ключевые принципы работы

- Одна задача - одна карточка. Дробите крупные фичи на небольшие задачи.

- Детализируйте каждую карточку. Чем яснее техническое задание, тем быстрее разработка.

- Вся коммуникация - в комментариях. Это сохраняет историю обсуждений.

- Следите за тем, какой статус у задачи. Ведь на самом деле задачи должны двигаться, а не застревать.